* T1 - Estudar as tecnologias envolvidas e definir componentes a serem comprados.
* T2 - Documentação e detalhamento dos requisitos Funcionais e Não-funcionais
* T3 - Descrição de casos de uso do sistema.
* T4 - Definição dos componentes e decisões arquiteturais.
* T5 - Criação do Diagrama de Blocos do sistema.
* T6 - Apresentação da Sprint 1

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Atividade | Data de Entrega | Responsáveis | Dependências |
| T1 | 13/10/2016 | aacsmc, ccal, gllp, lnm, msb4 | - |
| T2 | 17/10/2016 | aacsmc, ccal, gllp, lnm, msb4 | T1 |
| T3 | 21/10/2016 | aacsmc, ccal, gllp, lnm, msb4 | T2 |
| T4 | 21/10/2016 | aacsmc, ccal, lnm | T2 e T3 |
| T5 | 25/10/2016 | msb4, gllp | T4 |
| T6 | 26/10/2016 | aacsmc, ccal, gllp, lnm, msb4 | T2, T3, T4 e T5 |