**Cronograma - Sprint 2**

Atividades:

* T1 - Diagrama de blocos interno de módulo/feature desenvolvido na sprint
* T2 - Módulo GPS (Previsão)
* T3 - Módulo GSM
* T4 - Módulo OBD-II
* T5 - Banco de dados
* T6 - Diagrama de sequência de alguma feature implementada nesta sprint
* T7 - Casos de testes do que foi implementado na sprint
* T8 - Apresentação da Sprint

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Atividade** | **Data de Entrega** | **Responsáveis** | **Dependências** |
| T1 | 11/11/2016 | aacsmc, ccal, gllp, lnm, msb4 |  |
| T2 | 15/11/2016 | lnm |  |
| T3 | 15/11/2016 | msb4 |  |
| T4 | 22/11/2016 | aacsmc |  |
| T5 | 21/11/2016 | ccal, gllp |  |
| T6 | 22/11/2016 | aacsmc, ccal, gllp, lnm, msb4 |  |
| T7 | 22/11/2016 | aacsmc, ccal, gllp, lnm, msb4 | T4, T5 |
| T8 | 23/11/2016 | aacsmc, ccal, gllp, lnm, msb4 | T1, T2, T3, T4, T5, T6, T7 |